**I Ask项目进度表**

**第一阶段：项目准备**

**Day1：确定项目**

1.《初步功能点》：孙启星

2.《会议纪要》：孙启星

**Day2：计划与准备阶段**

1.《文档编号规则》：马嘉伟

2.《软件文档规范》：谢子昆

3.《软件功能列表》：孙启星

4.《软件需求规格说明》：史嘉辉

5.《软件开发计划》：杨洁

6.《软件编码规范》：甄曦

7.《软件配置管理计划》：姚卓远

8.《用户界面设计说明》：曲卓涵

9.《数据库设计说明》：孙启星

10.《模块测试用例》：吕炳旭

11.《集成测试用例》：马嘉伟

12.《软件测试计划》：曲卓涵

13.《软件结构设计说明》：孙启星

**第二阶段：第一次迭代v0.1版本开发**

**Day3：**

1. IAsk平台主页前端开发 吕炳旭

2. 个人主页前端开发 姚卓远

3. 用户提问页面前端开发 史嘉辉

4. 用户提问页面前端开发 甄曦

5. 用户回答页面前端开发 孙启星

6. 用户回答页面前端开发 谢子坤

7. 问题收藏页面前端开发 马嘉伟

8. 好友管理页面开发 曲卓涵

9. 数据库设计 杨洁

**Day4：**

1. 管理员登录页面开发 姚卓远

2. 管理员主页开发 杨洁

3. 继续用户提问页面前端开发 史嘉辉

4. 继续用户提问页面前端开发 甄曦

5. 继续用户回答页面前端开发 孙启星

6. 继续用户回答页面前端开发 谢子坤

7. 继续问题收藏问题页面前端开发 马嘉伟

8. 继续好友管理页面开发 曲卓涵

9. IAsk平台主页前端开发 吕炳旭

10. 个人主页前端开发 姚卓远

**Day5：**

1. 管理员主页登录功能 杨洁

2. 管理员用户管理功能（查找、删除）和问题管理功能开发（删除） 姚卓远

3. 用户注册登录功能 吕炳旭

4. 用户提问功能开发（添加提问） 史嘉辉

5. 用户回答功能开发（添加回答） 孙启星

6. 用户提问管理功能开发（删除提问） 甄曦

7. 用户回答管理功能开发（删除回答） 谢子坤

8. 好友管理功能开发（关注、查看好友） 曲卓涵

9. 问题收藏功能开发（添加收藏） 马嘉伟

**Day6：**

1. 测试管理员主页登录功能 杨洁

2. 测试管理员用户管理功能和问题管理功能（查找、删除） 姚卓远

3. 测试用户注册登录 吕炳旭

4. 测试用户提问功能（添加提问） 史嘉辉

5. 测试用户回答功能（添加回答） 孙启星

6. 测试用户提问管理功能（删除提问） 甄曦

7. 测试用户回答管理功能（删除回答） 谢子坤

8. 测试好友管理功能（关注、查看好友） 曲卓涵

9. 测试问题收藏功能（添加收藏） 马嘉伟

**Day7：**

1. 管理员用户管理功能开发（查找） 杨洁

2. 管理员用户管理功能（锁定和解锁）问题管理（查找、置顶）开发 姚卓远

3. 主页定制功能开发、回答提醒功能开发 吕炳旭

4. 用户提问管理开发（提问修改） 史嘉辉

5. 用户回答管理开发（修改回答） 孙启星

6. 用户提问管理功能开发（查找提问） 甄曦

7. 用户回答管理功能开发（查找回答） 谢子坤

8. 好友管理功能开发（查找、删除好友） 曲卓涵

9. 问题收藏功能开发（查找、删除收藏） 马嘉伟

**Day8：**

1. 测试管理员用户管理功能（查找） 杨洁

2. 测试管理员用户管理功能（锁定和解锁）问题管理（查找、置顶） 姚卓远

3. 测试主页定制功能、回答提醒功能 吕炳旭

4. 测试用户提问管理（提问修改） 史嘉辉

5. 测试用户回答管理（修改回答） 孙启星

6. 测试用户提问管理功能（查找提问） 甄曦

7. 测试用户回答管理功能（查找回答） 谢子坤

8. 测试好友管理功能（查找、删除好友） 曲卓涵

9. 测试问题收藏功能（查找、删除收藏） 马嘉伟

**第三阶段：第二次迭代v0.2版本开发**

**Day8：**

1. 修改、美化IAsk平台主页前端 吕炳旭

2. 修改、美化个人主页前端 姚卓远

3. 修改、美化用户提问页面前端 史嘉辉

4. 修改、美化用户提问页面前端 甄曦

5. 修改、美化用户回答页面前端 孙启星

6. 修改、美化回答页面前端 谢子坤

7. 修改、美化问题收藏页面前端 马嘉伟

8. 修改、美化好友管理页面开 曲卓涵

9. 调整数据库设计 杨洁

**Day9：**

1. 根据数据库，更新管理员用户管理功能 杨洁

2. 根据数据库，更新管理员用户管理功能 姚卓远

3. 根据数据库，更新主页定制功能、回答提醒功能 吕炳旭

4. 根据数据库，更新用户提问管理功能 史嘉辉

5. 根据数据库，更新用户回答管理功能 孙启星

6. 根据数据库，更新用户提问管理功能 甄曦

7. 根据数据库，更新用户回答管理功能 谢子坤

8. 根据数据库，更新好友管理功能 曲卓涵

9. 根据数据库，更新问题收藏功能 马嘉伟

**Day10：**

1. 测试管理员用户管理功能 杨洁

2. 测试管理员用户管理功能 姚卓远

3. 测试主页定制功能、回答提醒功能 吕炳旭

4. 测试用户提问管理 史嘉辉

5. 测试用户回答管理 孙启星

6. 测试用户提问管理功能 甄曦

7. 测试用户回答管理功能 谢子坤

8. 测试好友管理功能 曲卓涵

9. 测试问题收藏功能 马嘉伟

10. 整合全部页面 吕炳旭

**第四阶段：软件测试阶段，形成v0.3版本**

**Day11：**

1. 对所有页面功能进行测试 全体

**第五阶段：项目验收阶段，发布v1.0版本**

**Day12：**

1. 对全部项目打包 吕炳旭

形成版本说明和用户手册（可选）；